## Slide 1: 质量链-技术部 KPI-Q1

## Slide 2
FY2019质量链-技术部KPI
1、年度KPI
指标名称 |  | 指标定义 | 打分规则 | 目标值 | 最高分 | 权重 | 协同部门
关键业绩指标（30%） | 区块链类政府项目申报 | 获得1500万收入 | 实际值／目标值×100 | 1500万 | 120 | 20% | 产品部
 | 申请专利 | 专利申请受理数/85×100% | 实际值／目标值×100 | 85个 | 110 | 10% | 产品部、平台部
工作质量指标（70%） | 区块链基础平台（BaaS） | 平台应用上线数/2×100% | 实际值／目标值×100 | 2个 | 100 | 30% | 平台部
 | 五彩石开放平台 | 对接第三方平台数/2×100% | 实际值／目标值×100 | 2个 | 100 | 30% | 平台部
 | 支撑数据防护平台DPP开发 | DPP平台开发完成 | 实际值／目标值×100 | 100% | 100 | 10% | 平台部、一点通

## Slide 3
FY2019质量链-技术部KPI
指标名称 |  | 指标定义 | 打分规则 | 目标值 | 最高分 | 权重 | 协同部门
关键业绩指标（30%） | 区块链类政府项目申报 | 通过至少一个项目的预申报 | 实际值／目标值×100 | 1个 | 100 | 20% | 产品部
 | 申请专利 | 申请10个专利 | 实际值／目标值×100 | 10个 | 100 | 10% | 产品部、平台部
工作质量指标（70%） | 区块链基础平台（BaaS） | 基础功能完成α版 | 实际值／目标值×100 | 1个 | 100 | 30% | 平台部
 | 五彩石开放平台 | 对接一个第三方平台数 | 实际值／目标值×100 | 1个 | 100 | 30% | 平台部
 | 支撑数据防护平台DPP开发 | 完成API认证、审计侧链的设计及POC | 实际值／目标值×100 | 100% | 100 | 10% | 平台部、一点通
2、一季度KPI

## Slide 4
本月计划：BaaS基础平台，启动设计和POC工作
模块 | 功能点 | 负责人
安全防护 | 成员管理 | 杨海勇
 | 开发者账号 | 
 | JWT令牌生成 | 
存证及加密服务 | 密钥库-非对称密钥 | 张岚
 | 密钥库-对称密钥 | 
 | 加密存储 | 
 | 文件存证 | 
 | 数据存证 | 
 | 可信随机数 | 
 | 可信时间戳 | 
审计日志链 | 日志收集存放到文本文件 | 宋明明
 | 审计日志侧链表结构及接口设计 | 
 | 日志侧链锚定到Fabric | 
数据溯源 | 后台数据结构设计 | 胡建仁
 | API接口设计 | 
BaaS基础平台的部分功能将支撑DPP的开发
首先启动POC、数据结构设计、API设计工作，预计持续2-3周；
之后是界面设计、效果图设计，预计持续到5月底

## Slide 5
本月计划：五彩石开放平台开发与对接收可多
已召开对接长沙收可多平台的对接启动会，安排了开发和对接计划
对接技术方案 4月29日 杨海勇
后台API及Oauth授权界面开发 5月中旬 杨海勇、李翔
安全测试 5月下旬 季腾、张雪莲
收可多对接调试 5月底 张鹏

## Slide 6
本月计划：政府项目申报与专利
积极寻找和持续跟进政府申报项目
与中国科学院深圳先进技术研究院合作申请的山东重点研发计划项目（科技厅）
  《面向信息安全的区块链管控和溯源平台研发及应用推广》，预申报书已提交，预申报公示阶段
与健康医疗事业部合作申报国家重点研发计划项目（科技部）
  《互联网医疗区块链技术及其互联网就医平台》，改进预申报书，协助官方编写“预申报指南”
与MG、广汽研究院合作申报广州地方政府项目补贴
  《基于质量链、数据湖的智慧研发解决方案》，改进方案，配合推进MG与广汽签订战略合作协议
提前准备申报工具性材料
寻找外部线索与合作伙伴
专利申请
CSG招标专利代理机构废标，下月集团统一招标
在BaaS、DPP、五彩石开放等平台开发中收集和整理创新点，形成文档